**Metodologias de Desenvolvimento de Software**

RELATÓRIO FINAL DE GESTÃO DE PROJETOS

Joel Runa Nº2170397

Gonçalo Amaro Nº 2170400

Pedro Neves Nª2170401

12/06/18

Índice

[**Introdução** 3](#_Toc516565635)

[**Informação sobre as tarefas** 4](#_Toc516565636)

[**Auto-avaliação** 5](#_Toc516565637)

[**Conclusões** 6](#_Toc516565638)

[**Anexo** 7](#_Toc516565639)

## **Introdução**

Neste Projeto sabíamos que iriamos ter algumas dificuldades devido ao projeto ser muito complexo, mas logo de inicio começamos a idealizar as tarefas que cada um iria ter de elaborar.

Este projeto é baseado numa empresa de aluguer de casa nesta casa chama se **IMODA** que consiste em aluguer, venda e também as respetivas limpezas que cada casa já tem ou cada limpeza que o proprietário da casa pede.

Este projeto foi elabora por três pessoa que neste caso era Joel Runa, Pedro Neves e Gonçalo Amaro graças a alguma organização por parte do nosso grupo conseguimos fazer este trabalho a tempo.

## **Informação sobre as tarefas**

**Desenvolvimento de ideias-** O nosso tempo estimado foi de 1 hora e sim foi esse o tempo real perdido.

**Aparência do Projeto-** O tempo estimado foi de 10 horas e foi preciso apenas necessário 7 horas de trabalho para realizar esta tarefa graças a todos os elementos dos grupos que nos distribuímos bem para realizar esta tarefa.

**Realização do Código-** O tempo estimado foi de 30 dias e o tempo real foi de 43 dias, tivemos algumas dificuldades na realização do código do projeto graças a alguma coisa não termos profundado tanto em aula mas mesmo assim conseguimos realizar o código todo.

**Teste do projeto-** Foi apenas uma hora para realizar esta tarefa.

## **Auto-avaliação**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projeto** | **14 valores** |
| **Gonçalo Amaro** | **15 valores** |
| **Pedro Neves** | **13 valores** |
| **Joel Runa** | **12 valores** |

## **Conclusões**

Este projeto foi um pouco complicado de se elaborar devido a algum código mais complexo também devido a alguns erros que estivemos que ainda demoramos algum tempo a corrigi-los depois ainda fizemos algum tempo a fazer teste que deu alguns erros por causa da base de dados associada ao projeto.

As dificuldades de fazer um trabalho em grupo foi alguma falta de comunicação, falta também de conhecimento por parte de todos, falta de tempo por termos imenso trabalhos para entregar.

## **Anexo**

