IPLeiria

RELATÓRIO DE SCRUM

IMO DA

Contents

Introdução

Este projeto realizado na disciplina de Desenvolvimento de Aplicações tem como objetivo a criação de uma aplicação desenvolvida em C# sobre a gestão de uma empresa de imobiliária. Sendo que nesta aplicação é possível comprar, vender, arrendar e pedir limpeza.
No desenvolvimento desta aplicação utilizámos métodos aprendidos nas aulas de Metodologias de Desenvolvimento de Software tais como a utilização das sprints e scrums no projeto. Utilizámos também o project para a melhor organização das tarefas do grupo que assim ficaram melhor definidas e esclarecidas, ficando assim organizadas, incluído a data de início e fim de cada sprint e tarefa que foram realizadas no projeto.

Stakeholders

Product owner – Gonçalo Amaro, Pedro Neves, Joel Runa
Scrum master – Pedro Neves, Gonçalo Amaro
Scrum team – Gonçalo Amaro, Pedro Neves, Joel Runa
Product Backlog

Sprints

No nosso trabalho dividimo-nos em duas sprints, uma primeira para a primeira entrega do trabalho onde incluímos as seguintes tarefas:
-Idealizar o Projeto;
-Analisar os requisitos do projeto;:
-Criar User stories;
-Relatório;
-1ª Entrega;
Na segunda sprint, que se realizou para a segunda entrega do trabalho, realizaram-se as seguintes tarefas:
-Desenho;
-Criação da página principal;
-Criação das outras páginas;
-Código da interface do cliente;
-Código da interface das limpezas;
-Código da interface das Casas;
-Testes de código;
-Resolução de Problemas;
-2ªEntrega;