Metodologias de Desenvolvimento de Software

RELATÓRIO FINAL DE GESTÃO DE PROJETOS

Trabalho Realizado por:
Joel Runa, 2170397
Gonçalo Amaro, 2170400
Pedro Neves, 2170401
18/06/2018
Índice

Introdução

Com o desenvolver do Projeto as dificuldades foram aumentando, pois o grau de dificuldade era outro e os erros começaram a apareçer, no entanto, acho que o projeto tanto a nivel de programação como a nivel de programação foi bem conseguido. Contudo, temos de salientar o nosso grande crescimento a nivel de programação, pois encaramos o projeto de uma maneira diferente do que encarávamos os trabalhos de aula e deste modo conseguimos aumentar as nossas capacidades a esse nivel.

Informação sobre as tarefas

Desenvolvimento de ideias- O nosso tempo estimado foi de 1 hora e sim foi esse o tempo real perdido.

Aparência do Projeto- O tempo estimado foi de 10 horas e foi preciso apenas necessário 7 horas de trabalho para realizar esta tarefa graças a todos os elementos dos grupos que nos distribuímos bem para realizar esta tarefa.

Realização do Código- O tempo estimado foi de 30 dias e o tempo real foi de 43 dias, tivemos algumas dificuldades na realização do código do projeto graças a alguma coisa não termos profundado tanto em aula mas mesmo assim conseguimos realizar o código todo.

Teste do projeto- Foi apenas uma hora para realizar esta tarefa.

Auto-avaliação

Projeto	14 valores
Gonçalo Amaro	15 valores
Pedro Neves	13 valores
Joel Runa	12 valores

Conclusões

Este projeto foi um pouco complicado de se elaborar devido a algum código mais complexo também devido a alguns erros que estivemos que ainda demoramos algum tempo a corrigi-los depois ainda fizemos algum tempo a fazer teste que deu alguns erros por causa da base de dados associada ao projeto.

As dificuldades de fazer um trabalho em grupo foi alguma falta de comunicação, falta também de conhecimento por parte de todos, falta de tempo por termos imenso trabalhos para entregar.

Anexo